ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района в сфере экономики и жилищно-коммунального хозяйства» на 2022 – 2027 годы» за 2022 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района в сфере экономики и жилищно-коммунального хозяйства» на 2022 – 2027 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района от 13 октября 2021 года № 41 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района в сфере экономики и жилищно-коммунального хозяйства» на 2022 – 2027 годы».

Утвержденных объем финансирования, предусмотренный Программой на 2022 год, составил 1648,8 тыс. рублей, фактически профинансировано – 1648,8 тыс. рублей, в том числе, освоено -293,3 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Благоустройство территории сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района» на 2022 – 2027 годы**

В рамках реализации Подпрограммы были выполнены следующие мероприятия:

- мероприятия по устойчивому развитию территории поселения Гулькевичского района

- прочие мероприятия по благоустройству территории;

При реализации подпрограммы проводились работы по организации уличного освещения (оплата поставки электроэнергии, текущий ремонт и обслуживание линий наружного освещения), по разбивки клумб, наведению санитарного порядка на территории поселения, Приобретение дорожных знаков. Уровень эффективности Подпрограммы составляет 1,0 балла и соответственно признается высокой.

**Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района» на 2022 – 2027 годы**

При реализации Подпрограммы были проведены следующие работы: сметная документация на ремонт дорог в сельском поселении Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района и приобретение песчано-солевой смеси для посыпки улиц в зимний период.

Информация о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета, о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения, о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой, а также оценка эффективности реализации муниципальной программы приведена в прилагаемых к докладу отчетах.

Главный специалист Н.М.Сироткина

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района в сфере экономики и жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Оценка степени реализации мероприятий | | | Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | | | Оценка эффектив-ности использо-вания средств бюджета, баллы | Степень достижения целей и решения задач, баллы | Оценка эффектив-ности реализации программы, баллы | Уровень эффектив-ности реализации программы (>=0,9-высокий; от 0,8 до 0,9 - средний;  от 0,7 до 0,8 – удовл.; ниже 0,7 - неудовл.) | Коэффи-циент значимости подпрограммы |
| общее коли-чество мероприя-тий | количество мероприя-тий, выполнен-ных в полном объеме | Оценка, баллы | факти-ческие расходы на реали-зацию подпро-граммы, тыс. руб. | Объемы бюдже-тных ассигно-ваний, тыс. руб. | Оценка, баллы |
| «Благоустройство территории сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района» на 2022 – 2027 годы | 3 | 3 | 1,0 | 72,0 | 72,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | высокая | 1,0 |
| «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района» на 2022 – 2027 годы | 2 | 2 | 1,0 | 221,3 | 1576,7 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | удовл | 1,0 |
| Итого по Программе | 5 | 5 | 1,0 | 293,3 | 1648,8 | 0,06 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | низкая |  |

Главный специалист Н.М. Сироткина

Оценка степени достижения целей и решения задач

подпрограммы (ведомственной целевой программы,

основного мероприятия)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) | Значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия), фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя, баллы |
| Подпрограмма «Благоустройство территории сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района» на 2022 – 2027 годы | Объем денежных средств, выделяемых из бюджета сельского поселения Союз Четырех Хуторов на озеленение территории общего пользования и благоустройство скверов, газонов и цветников в расчете на 1 жителя | руб. | 4,1 | 0,1 | 1,0 |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района на 2022 – 2027 годы» | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км | 0,0 | 0 | 0 |

Главный специалист Н.М. Сироткина