ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района «Комплексное развитие сельского поселения Союз Четырех ХуторовГулькевичского района в сфере экономики и жилищно-коммунального хозяйства» на 2022 – 2027 годы»

за 2022 год

тыс. рублей

| Номер меро-при-ятия | Наиме-нование основ-ного мероп-риятия, подпрог-раммы, меропри-ятия | Муници-пальный заказчик, главный распоря-дитель (распоря-дитель) бюджет-ных средств, исполни-тель | Объем финансиро-вания, предусмот-ренный программой на текущий год |  |  |  | Объем финансиро-вания, предусмотрен-ный уточненной бюджетной росписью на отчетную дату |  |  |  | Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде |  |  |  | Освоено в отчетном периоде |  |  |  | Фактичес-ки достигну-тый результат реализации мероприя-тия | Отметка о выполнении мероприятия, причина невыполнения мероприятия | Причина не освоения средств по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района в сфере экономики и жилищно-коммунального хозяйства» на 2022 – 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма «Благоустройство территории сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района» на 2015 – 2018 годы всего |  |  |  | 72,1 |  |  |  | 72,1 |  |  |  | 72,1 |  |  |  | 72,0 |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Прочие мероприятия по благоустройству территории |  |  |  | 72,1 |  |  |  | 72,1 |  |  |  | 72,1 |  |  |  | 72,0 |  | Вывоз мусора | Выполнено |  |
| 1.4. | подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Союз Четырех хуторов Гулькевичского района» на 2015 – 2018 годы» |  |  | 0,0 | 1648,8 |  |  | 0,0 | 1648,8 |  |  | 0,0 | 1648,8 |  |  | 0,0 | 221,3 |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог |  |  |  | 1502,5 |  |  |  | 1502,5 |  |  |  | 1502,5 |  |  |  | 147,1 |  | сметная документация на ремонт дорог в сельском поселении Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района и . | Выполнено | Остаток средств направлены на финансирование программы в 2023 году |
| 1.4.2 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и повышению безопасности дорожного движения |  |  |  | 74,2 |  |  |  | 74,2 |  |  |  | 74,2 |  |  |  | 74,2 |  | Произведена посыпка песочно-солевой смеси в зимний период | Выполнено |  |
| Всего: |  |  |  | 0,0 | 1648,8 |  |  |  | 1648,8 |  |  |  | 1648,8 |  |  |  | 293,3 |  |  |  |  |

Глава сельского поселения Союз Четырех Хуторов

Гулькевичского района	___________________               А.С. Зайченко

Исполнитель: Н.М. Сироткина 96-8-22