ОТЧЕТ

о выполнении плана реализации муниципальной программы сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района«Комплексное развитие сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района в сфере экономики и жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2021 годы»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер мероприятия | Наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, контрольные события | Ответствен-ный исполнитель (должность, Ф.И.О.) | Основные этапы реализации мероприятия2 | Плановый срок исполнения (мм.гггг) | Фактический срок исполнения  (мм.гггг) | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату3 | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района в сфере экономики и жилищно-коммунального хозяйства» на 2022 – 2027 годы» | | | | | | |
| 1.2. | Подпрограмма «Благоустройство территории сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района» на 2022 – 2027 годы всего | | | | | | |
| 1.2.1. | Озеленение | Абакуменко С.А и.о. руководителя МКУ «УОД ОМСУ» |  | в течение года | в течение года | Обустроены клумбы площадью 56 кв. м. |  |
| 1.2.2. | Прочие мероприятия по благоустройству территории | Абакуменко С.А и.о. руководителя МКУ «УОД ОМСУ» |  | в течение года | в течение года | Организовано содержание 1 тыс. кв. м. парков, скверов, ручная уборка 50 тыс. кв. м, |  |
| 1.3. | Подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района» на 2022 – 2027 годы» | | | | | | |
| 1.3.1. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог | Сироткина Н.М. главный специалист |  | в течение года | в течение года | Произведен расчет сметы на ремонт улиц в 2022 г |  |

Глава сельского поселения Союз Четырех Хуторов

Гулькевичского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Зайченко

Исполнитель: Н.М. Сироткина 96-8-22