ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района «Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района» на 2022 – 2027тыс. рублей

| Номер меро-при-ятия | Наиме-нование основ-ного мероп-риятия, подпрог-раммы, меропри-ятия | Муници-пальный заказчик, главный распоря-дитель (распоря-дитель) бюджет-ных средств, исполни-тель | Объем финансиро-вания, предусмот-ренный программой на текущий год |  |  |  | Объем финансиро-вания, предусмотрен-ный уточненной бюджетной росписью на отчетную дату |  |  |  | Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде |  |  |  | Освоено в отчетном периоде |  |  |  | Факти-чески дости-гнутый резуль-тат реали-зации мероп-риятия | Отмет-ка о выполнении мероп-риятия, причина невыпо-лнения мероп-риятия | При-чина неос-вое-ния средств по меро-при-ятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района» на 2022 – 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Замена, приобретение вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, светофорные объекты; техническое обслуживание и ремонт сетей, фонарей, пультов управления уличного освещения; | Администрация сельского поселения Союз Четырех Хуторов |  |  | 2289,8 |  |  |  | 2258,7 |  |  |  | 2258,7 |  |  |  | 2258,7 |  | Монтаж уличного освещение ; | Выполнено | Работы произведеные полном объеме |
| 1.1.222 | Замена, приобретение вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, светофорные объекты; техническое обслуживание и ремонт сетей, фонарей, пультов управления уличного освещения; | Администрация сельского поселения Союз Четырех Хуторов |  |  | 1539,6 |  |  |  | 1539,6 |  |  |  | 1539,6 |  |  |  | 1539,6 |  | Техническое обслуживание и ремонт сетей, фонарей, пультов управления, замена вышедших из строя ламп и светильников уличного освещения | Выполнено | Работы произведеные полном объеме |
| 1.1.333 | замена, приобретение вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, светофорные объекты; техническое обслуживание и ремонт сетей, фонарей, пультов управления уличного освещения; | Администрация сельского поселения Союз Четырех Хуторов |  |  | 750,2 |  |  |  | 719,1 |  |  |  | 719,1 |  |  |  | 719,1 |  | плата за расход электроэнергии на освещение | Выполнено | Работы произведеные полном объеме |
| 1.2 | Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог и повышению безопасности дорожного движения Установка дорожных знаков, нанесение разметки «Пешеходный переход» и выполнение искусственных неровностей. | Администрация сельского поселения Союз Четырех Хуторов |  |  | 94,9 |  |  |  | 94,9 |  |  |  | 94,9 |  |  |  | 94,9 |  | Приобретение дорожного знака | выполнено | Работы произведеные полном объеме |
| Всего: |  |  |  |  | 2384,7 |  |  |  | 2353,6 |  |  |  | 2353,6 |  |  |  | 2353,6 |  |  |  |  |

Глава сельского поселения Союз Четырех Хуторов

Гулькевичского района	___________________             А.В. Арчибисов

Исполнитель: Н.М. Сироткина, 9-68-22