ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района » на 2022 – 2027 годы за 2024 год

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района» на 2022 – 2027 (далее – Программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района от 13 октября 2021 года № 39 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района » на 2022 – 2027 годы».

Утвержденный объем финансирования, предусмотренный Программой на 2024 год, составил 2384,7 тыс. рублей, фактически профинансировано – 2353,6 тыс. рублей, освоено – 2353,6 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы были выполнены следующие мероприятия:

Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог и повышению безопасности дорожного движения. Приобретение дорожного знака.

Замена, приобретение вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, плата за расход электроэнергии на освещение, техническое обслуживание и ремонт сетей, фонарей уличного освещения;.

Уровень эффективности Программы составляет 1,0 балла и соответственно признается высокой.

Информация о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета, о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения, о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой, а также оценка эффективности реализации муниципальной программы приведена в прилагаемых к докладу отчетах.

Главный специалист Н.М. Сироткина

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района» на 2022 – 2027**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы, основного мероприятия | Оценка степени реализации мероприятий | | | Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | | | Оценка эффектив-ности использо-вания средств бюджета, баллы | Степень достижения целей и решения задач, баллы | Оценка эффектив-ности реализации программы, баллы | Уровень эффектив-ности реализации программы (>=0,9-высокий; от 0,8 до 0,9 - средний;  от 0,7 до 0,8 – удовл.; ниже 0,7 - неудовл.) | Коэффи-циент значимости подпрограммы |
| общее коли-чество мероприятий | количество мероприятий, выполненных в полном объеме | Оценка, баллы | факти-ческие расходы на реали-зацию подпро-граммы, тыс. руб. | Объемы бюдже-тных ассигно-ваний, тыс. руб. | Оценка, баллы |
| Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог и повышению безопасности дорожного движения Установка дорожных знаков, нанесение разметки «Пешеходный переход» и выполнение искусственных неровностей. | 1 | 1 | 1 | 94,9 | 94,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | высокая | 1,0 |
| Замена, приобретение вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, светофорные объекты; техническое обслуживание и ремонт сетей, фонарей, пультов управления уличного освещения | 1 | 1 | 1 | 2289,8 | 2289,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | высокая | 1,0 |
| Итого по Программе | 3 | 3 | 3 | 2353,6 | 2353,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | высокая | 1,0 |

Главный специалист Н.М. Сироткина

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (ведомственной целевой программы,

основного мероприятия)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) | Значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия), фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя, баллы |
| Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог и повышению безопасности дорожного движения Установка дорожных знаков, нанесение разметки «Пешеходный переход» и выполнение искусственных неровностей. | Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения в сельском поселении. | % | 100 | 100 | 1,0 |
| Замена, приобретение вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, светофорные объекты; техническое обслуживание и ремонт сетей, фонарей, пультов управления уличного освещения; | Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения в сельском поселении. | % | 100 | 100,0 | 1,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1,0 |

Главный специалист Н.М. Сироткина