ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района в сфере экономики и жилищно-коммунального хозяйства» на 2022 – 2027 годы» за 2024 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района в сфере экономики и жилищно-коммунального хозяйства» на 2022 – 2027 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района от 13 октября 2021 года № 41 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района в сфере экономики и жилищно-коммунального хозяйства» на 2022 – 2027 годы».

Утвержденных объем финансирования, предусмотренный Программой на 2024 год, составил 7194,7 тыс. рублей, фактически профинансировано – 6359,5 тыс. рублей, в том числе, освоено -6359,5 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Благоустройство территории сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района» на 2022 – 2027 годы**

В рамках реализации Подпрограммы были выполнены следующие мероприятия:

- мероприятия по устойчивому развитию территории поселения Гулькевичского района

- прочие мероприятия по благоустройству территории;

При реализации подпрограммы проводились работы по организации уличного освещения (оплата поставки электроэнергии, текущий ремонт и обслуживание линий наружного освещения), по разбивки клумб, наведению санитарного порядка на территории поселения, разработана системы учета захоронений, проведена работа по постановке на кадастровый учет земельного участка, разработан дизайн проекта «Благоустройство Аллея 35 лет Победы», проведена работа по благоустройству многофункциональной спортивной площадке Уровень эффективности Подпрограммы составляет 1,0 балла и соответственно признается высокой.

**Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района» на 2022 – 2027 годы**

При реализации Подпрограммы были проведены следующие работы: сметная документация на ремонт дорог в сельском поселении Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района и оказана услуга по нанесению дорожной разметки

Информация о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета, о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения, о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой, а также оценка эффективности реализации муниципальной программы приведена в прилагаемых к докладу отчетах.

Главный специалист Н.М.Сироткина

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района в сфере экономики и жилищно-коммунального хозяйства» на 2022 – 2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Оценка степени реализации мероприятий | | | Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | | | Оценка эффектив-ности использо-вания средств бюджета, баллы | Степень достижения целей и решения задач, баллы | Оценка эффектив-ности реализации программы, баллы | Уровень эффектив-ности реализации программы (>=0,9-высокий; от 0,8 до 0,9 - средний;  от 0,7 до 0,8 – удовл.; ниже 0,7 - неудовл.) | Коэффи-циент значимости подпрограммы |
| общее коли-чество мероприя-тий | количество мероприя-тий, выполнен-ных в полном объеме | Оценка, баллы | факти-ческие расходы на реали-зацию подпро-граммы, тыс. руб. | Объемы бюдже-тных ассигно-ваний, тыс. руб. | Оценка, баллы |
| «Благоустройство территории сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района» на 2022 – 2027 годы | 4 | 4 | 1,0 | 5066,0 | 5066,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | высокая | 1,0 |
| «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района» на 2022 – 2027 годы | 2 | 2 | 1,0 | 1823,5 | 2128,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | высокая | 1,0 |
| Итого по Программе | 7 | 7 | 1,0 | 6359,5 | 7194,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | высокая | 1,0 |

Главный специалист Н.М. Сироткина

Оценка степени достижения целей и решения задач

подпрограммы (ведомственной целевой программы,

основного мероприятия)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) | Значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия), фактически достигнутое на конец отчетного периода | Степень достижения планового значения целевого показателя, баллы |
| Подпрограмма «Благоустройство территории сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района» на 2022 – 2027 годы | Объем денежных средств, выделяемых из бюджета сельского поселения Союз Четырех Хуторов на благоустройство многофункциональной спортивной площадки, постановке на кадастровый учет земельного участка разработка дизайн проекта, , разработка системы учета захоронений | руб. | 5066,0 | 5066,0 | 1,0 |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района на 2022 – 2027 годы» | Разработка проектной документации ремонта ул. Школьной х. Чаплыгин, нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков | руб | 2128,7 | 1823,0 | 1,0 |

Главный специалист Н.М. Сироткина