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	АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЮЗ ЧЕТЫРЕХ ХУТОРОВ

ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от
	15.10.2025
	
	№
	40
	

	хутор Чаплыгин


Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района на 2026 – 2031 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 104-ФЗ        «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», а также постановлением администрации сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района от 2 июля 2014 г. № 29 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ в сельском поселении Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района» постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на территории сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района на 2026 – 2031 годы (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста администрации сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района Н.М. Сироткину.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения

Союз Четырех Хуторов

Гулькевичского района                                                                  А.В. Арчибисов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

сельского поселения 
Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района 

от 15.10.2025 г. № 40
Муниципальная программа 

«Формирование комфортной городской среды» на территории сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района на 2026 – 2031 годы
ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района на 2026 – 2031 годы
	Координатор 

муниципальной программы


	администрация сельское поселение Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района



	Координатор муниципальной подпрограммы 
	не предусмотрены



	Участники муниципальной программы
	администрация сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района



	Подпрограммы муниципальной программы
	не предусмотрены


	Ведомственные целевые программы
	не предусмотрены



	Цели муниципальной программы
	создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения, а также создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории муниципального образования сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района путем реализации мероприятий Программы (в период 2026-2031 годов), в том числе повышение уровня социальной ответственности населения в части сохранности благоустроенных территорий


	Задачи муниципальной программы
	создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения муниципального образования сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района;

повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования сельское поселение Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального образования сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района


	Перечень целевых показателей муниципальной программы


	доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (проценты, ед.);

доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий (проценты, ед.)


	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2026 – 2031 годы



	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	Общий объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 2117,43 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 1717,43 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

2028 год – 100,0 тыс. рублей;

2029 год – 100,00 тыс. рублей;

2030 год – 100,00 тыс. рублей;

2031 год – 100,00 тыс. рублей;

из краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2026 год – 0,00 тыс. рублей;

2027 год – 0,00 тыс. рублей;

2028 год – 0,00 тыс. рублей;

2029 год – 0,00 тыс. рублей;

2030 год – 0,00 тыс. рублей;

2031 год – 0,00 тыс. рублей;

из средств бюджета сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района – 2117,43 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 1717,43 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

2028 год – 100,0 тыс. рублей;

2029 год – 100,00 тыс. рублей;

2030 год – 100,00 тыс. рублей;

2031 год – 100,00 тыс. рублей;

Внебюджетные источники 0,0 тыс. рублей в том числе по годам:

2026 год – 0,00 тыс. рублей;

2027 год – 0,00 тыс. рублей;

2028 год – 0,00 тыс. рублей;

2029 год – 0,00 тыс. рублей;

2030 год – 0,00 тыс. рублей;

2031 год – 0,00 тыс. рублей;



	Контроль за реализацией муниципальной программы
	администрация сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района, Совет сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района


1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района
Настоящая программа разработана с учетом требований, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2026 - 2031 годы».

Формирование комфортной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальном образовании сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных пространств (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, автостоянок, аллеи, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, а также программно-целевого метода бюджетного планирования.

Дворовые территории включаются в программу только по инициативе жителей.
В целях реализации принципа общественного участия администрацией муниципального образования сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района создана постоянно действующая общественная комиссия по координации хода реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района на 2026-2031 годы». В состав данной комиссии включаются представители администрации муниципального образования сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района, депутаты Совета сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района.

В рамках формирования и реализации программы осуществляется инвентаризация всех дворовых и общественных территорий муниципального образования сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района для определения текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района, в том числе выявлении перечня дворовых и общественных территорий, нуждающихся в первоочередном благоустройстве.
При благоустройстве дворовых территории выполняются мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территории которых, софинансируются из бюджета Краснодарского края.
В обязательном порядке при благоустройстве территорий учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп населения.
Закрепляется ответственное лицо за содержание благоустроенной территории. При проведении работ по благоустройству дворовых территорий организуются и проводятся мероприятий для жителей, включая их трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в части выполнения работ, не требующих специальной квалификации (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.). Вместе с тем, содержание благоустроенных дворовых территорий и объектов благоустройства на них, согласно условиям реализации программы, закрепляются за жильцами многоквартирных домов, территории которых были благоустроены. На собственников (арендаторов) возлагается ответственность за содержание объектов недвижимости (земельных участков). Внедрение новых федеральных стандартов благоустройства общественных городских пространств и дворовых территорий, в то же время уделяя внимание вопросу создания индивидуального облика отдельных территорий муниципального образовании сельского поселение Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района, избегая формирования однородной и стандартизированной городской среды.
Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и наиболее посещаемых общественных территорий муниципального образования сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района являются:
недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для свободного выгула собак;
недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и общественных территориях;
недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях;
недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;
недостаточно мест для комфортных и удобных для различных групп жителей территорий;
изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;
недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий;
городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.
Необходимо решение вопросов благоустройства имеющихся пространств привлечения населения и создания обустроенных зон отдыха. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий создаст условия для организации полноценного досуга населения, атмосферу покоя и душевного комфорта.

В сельском поселении Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района имеются общественные территории (проезды, центральные улицы, площади, аллея, и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1) благоустройство общественных территорий сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района, в том числе:

ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования;

ремонт тротуаров;

обеспечение освещения общественных территорий;

установка скамеек;

установка урн для мусора;

оборудование городских автомобильных парковок;

озеленение общественных территорий;

обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;
создание и развитие комфортных и удобных для различных групп жителей территорий, улучшение их;
иные виды работ.

2) благоустройство дворовых территорий муниципального образования сельское поселение Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района, предусматривающее:

а) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий и информация о доле участия заинтересованных лиц и выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (приложение № 5);
б) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий и информация о доле участия заинтересованных лиц и выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (приложение № 6);
в) благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за счёт средств указанных лиц в соответствии с заключёнными соглашениями с администрацией сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района;

г) благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключёнными соглашениями с собственниками указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) в целях исполнения требований, установленных Правилами благоустройства территории сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района;

д) обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Основные мероприятия муниципальной программы приведены в таблице № 2 муниципальной программы.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2031 года за счет средств указанных лиц в приложение № 3 к паспорту программы.
2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Принятие Программы позволит обеспечить создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения, а также создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории муниципального образования сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района путем реализации мероприятий Программы (в период 2026-2031 годов), в том числе повышение уровня социальной ответственности населения в части сохранности благоустроенных территорий.
Основными задачами Программы является:

создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения муниципального образования сельского поселение Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района;

повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района;

повышение уровня благоустройства территорий общего пользования сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района.
Срок реализации программы  2026 - 2031 годы, реализуется в один этап.
Целевые показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

на территории сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района на 2026-2031 годы
Таблица № 1
	№
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения показателей

	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» на территории сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района на 2026-2031 годы

	1.1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	1.2
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10,0
	15,0

	1.3
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселения)
	%
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	2,2
	2,8

	1.4
	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	Ед.
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	1.5
	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	Га
	1,0
	0
	0,3
	0,2
	0,0
	0

	1.6
	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 
	%
	50,0
	0
	15,0
	10,0
	0,0
	0

	1.7
	Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц 
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.8 
	Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.9
	Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  заинтересованных лиц
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.10 
	Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0


3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды»  на территории сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района 
на 2026-2031 годы
Таблица № 2
В рамках муниципальной программы предусмотрены отдельные мероприятия, направленные на осуществление муниципальной политики в области экономики и жилищно-коммунального хозяйства, осуществляемые администрацией сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района. Перечень основных мероприятий муниципальной программы:

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Годы реализации
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель

	
	
	
	Всего
	в разрезе источников финансирования
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Цель 
	Создание современной комфортной городской среды в условиях сложившейся застройки, обустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования для массового отдыха населения

	1.1.
	Задача 
	Проведение  ремонта и обеспечение комплексного благоустройства  дворовых территорий

многоквартирных домов

	1.1.1.
	Разработка проектно– сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территории многоквартирных домов
	
	2026 год
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	изготовление локально-сметных расчетов
	Администрация сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района

	
	
	
	2027 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	2028 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	2029 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	2030 год
	10,0
	0,00
	0,00
	10,00
	0,00
	
	

	
	
	
	2031 год
	10,0
	0,00
	0,00
	10,0
	0,00
	
	

	
	
	
	всего
	20,00
	0,00
	0,00
	20,00
	0,00
	
	

	1.1.2.
	Выполнение работ по ремонту и обеспечению комплексного благоустройства  дворовых территорий многоквартирных домов
	
	2026 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отремонтированное дорожное покрытие, установлены детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы на дворовых территориях многоквартирных домов
	Администрация сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района,

	
	
	
	2027 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	2028 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	2029 год
	0,00
	0,00
	0,00
	00,00
	0,00
	
	

	
	
	
	2030 год
	90,00
	0,00
	0,00
	90,00
	00,00
	
	

	
	
	
	2031 год
	90,00
	0,00
	0,00
	90,00
	0,00
	
	

	
	
	
	всего
	180,00
	0,00
	0,00
	180,00
	0,00
	
	

	1.2.
	Задача
	Проведение ремонта и комплексного благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования

	1.2.1.
	Разработка проектно – сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории
	
	2026 год
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	изготовление локально-сметных расчетов
	Администрация сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района

	
	
	
	2027 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	2028 год
	25,0
	0,00
	0,00
	25,0
	0,00
	
	

	
	
	
	2029 год
	25,0
	0,00
	0,00
	25,0
	0,00
	
	

	
	
	
	2030 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	2031 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	всего
	50,0
	0,00
	0,00
	50,0
	0,00
	
	

	1.2.2.
	Выполнение работ по ремонту и обеспечению комплексного благоустройства  общественной территории
	
	2026 год
	1717,43
	0,00
	0,00
	1717,43
	0,00
	Отремонтированное дорожное покрытие, установлены детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы на наиболее посещаемой территории общего пользования
	Администрация сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района

	
	
	
	2027 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	2028 год
	75,0
	0,00
	0,00
	75,00
	0,00
	
	

	
	
	
	2029 год
	75,0
	0,00
	0,00
	75,0
	0,00
	
	

	
	
	
	2030 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	
	

	
	
	
	2031 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	всего
	1767,43
	0,00
	0,00
	1767,43
	0,0
	
	

	в том числе:

	1.2.2.1
	Выполнение работ по благоустройству объекта «Аллея 35-лет Победы» х. Чаплыгин ул. Советская
	
	2026 год
	1617,43
	0,00
	0,00
	1617,43
	0,0
	Благоустройство общественной территории
	Администрация сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района

	
	
	
	2027 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	2028 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	2029 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	2030 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	2031 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	всего
	1617,43
	0,00
	0,00
	1617,43
	0,00
	
	

	1.2.2.2
	Выполнение работ по благоустройству территории ДК х. Чаплыгин ул. Советская 21
	
	2026 год
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	Благоустройство общественной территории
	Администрация сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района

	
	
	
	2027 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	2028 год
	75,0
	0,00
	0,00
	75,0
	0,00
	
	

	
	
	
	2029 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	2030 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	2031 год
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	всего
	175,0
	0,00
	0,00
	175,0
	0,00
	
	

	1.2.2.3
	Выполнение работ по благоустройству остановки х. Чаплыгин ул. Советская
	
	2026 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Благоустройство общественной территории
	Администрация сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района

	
	
	
	2027 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	2028 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	2029 год
	75,0
	0,00
	0,00
	75,0
	0,00
	
	

	
	
	
	2030 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	2031 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	всего
	75,0
	0,00
	0,00
	75,0
	0,00
	
	

	1.2.3
	Осуществление строительного контроля за выполнением работ по ремонту и обеспечению комплексного благоустройства общественной территории
	
	2026 год
	10,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	
	

	
	
	
	2027 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	2028 год
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	
	

	
	
	
	2029 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	2030 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	2031 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	всего
	10,0
	0,00
	0,00
	10,0
	0,00
	
	

	1.3.
	Задача
	Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций

	1.3.1.
	Обсуждение проектов благоустройства
	
	2026 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Увеличение количества проектов благоустройства, реализованных с участием граждан, заинтересованных организаций
	Администрация сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района

	
	
	
	2027 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	2028 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	2029 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	2030 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	2031 год
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	


4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
В целях реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрено привлечение финансовых средств из федерального, краевого и местного бюджетов на финансирование расходных обязательств сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района;

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий государственной программы на 2026 - 2031 годы приведено в таблице:
	Годы реализации
	Объем финансирования, тыс. рублей

	
	Всего
	в разрезе источников финансирования

	
	
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет
	Внебюджет-ные источники

	1
	2
	3
	4

	2026 год
	1717,43
	0,00
	0,00
	1717,43
	0,00

	2027 год
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00

	2028 год
	100,00
	0,00
	0,00
	100,0
	0,00

	2029 год
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00

	2030 год
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00

	2031 год
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00

	Всего по муниципальной программе
	2717,43
	0,0
	0,0
	2717,43
	0,00


5. Меры правого регулирования в сфере реализации муниципальной программы (при наличии)
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

5.1. Положения, включаемые в муниципальную программу сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района на 2026-2031 годы» для получения федеральной субсидии
Форму и минимальную долю финансового и (или) трудового участия граждан, заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяет субъект Российской Федерации.

При реализации минимального перечня вида работ по благоустройству дворовых территорий обязательно наличие трудового участия, а при реализации дополнительного перечня наличие как трудового, так и финансового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Так же обязательно наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Трудовое участие - выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта), которое измеряется в человеко-часах, а также предоставление строительных материалов, техники и так далее.
Доля трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню определяется на общем собрании собственников помещений, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Собственники отдельно стоящих зданий, сооружений, расположенных в пределах дворовой территории, подлежащей благоустройству, определяют долю трудового участия путем принятия самостоятельного решения.
Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального, дополнительного перечней по благоустройству осуществляется, в том числе в форме субботника.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет председателей территориального общественного самоуправления о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятии с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету граждан, фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Доля финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, составляет не менее 20 % от стоимости выполнения работ по благоустройству.
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий производится с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В целях осуществления и координации реализации Программы в администрации сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района создана общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, общественных организаций, иных лиц для проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения.
Условия при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территории, по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации настоящей муниципальной программы:

- заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству общественной территории в срок до 1 июля года предоставления субсидии муниципальному образованию;

- заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству дворовой территории в срок до 1 мая года предоставления субсидии муниципальному образованию.
За исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок указанного обжалования.
5.2. Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу
Участие граждан, организаций должны быть направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий.

Обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий должно быть открытым. Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующего муниципального образования.

Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других субъектов городской жизни о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий создан раздел на официальном сайте администрации сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района в сети «Интернет», предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере. 

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании типовой методики оценки эффективности программ, утверждённой нормативным актом администрации сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целей показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением
1. Реализация мероприятий муниципальной программы связана с реализацией следующих рисков, которые могут повлиять на результат:

2. Финансовые риски - риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

3. Риски, связанные с недобросовестностью контрагента, в случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения им обязательств, предусмотренных контрактом.

4. Социальные риски - риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

5. Правовые риски реализации муниципальной программы связаны с возможными изменениями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.

6. В целях снижения вероятности и минимизация вышеуказанных рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объёмов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности данных расходов;

включение в контракт требований об обеспечении исполнения контракта и процедуры взыскания сумм неустойки (штрафов, пени);

активное информирование населения о целях, задачах муниципальной программы, а также разъяснения положительных результатов её реализации;

проведение регулярного мониторинга изменений законодательства Российской Федерации и Краснодарского края и, при необходимости, 

корректировки муниципальной программы.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы – администрация сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района.
Координатор муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с муниципальными заказчиками и исполнителями;

формирует структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайт в сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

При реализации мероприятия муниципальной программы, координатор муниципальной программы, участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется администрацией сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района, Советом сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района.

Главный специалист администрации
сельского поселения Союз Четырех Хуторов
Гулькевичского района                                                                   Н.М. Сироткина
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к паспорту муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории сельского поселения
Гулькевичского района
на 2026-2031 годы
Перечень

общественных территорий, расположенных на территории сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района, включённых для благоустройства в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на территории сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района на 2026-2031 годы
	№ п/п
	Адрес

	2026 год реализации мероприятия

	1
	Благоустройство объекта «Аллея 35-лет Победы» расположенной по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, х. Чаплыгин, ул. Советская 

	2
	-

	3
	-

	2027 год реализации мероприятия

	1
	-

	2
	-

	3
	-

	2028 год реализации мероприятия

	1
	Благоустройство территории, здания ДК, расположенной по адресу:  х. Чаплыгин, ул. Советская 21

	2
	-

	3
	-

	2029 год реализации мероприятия

	1
	*Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: х. Чаплыгин ул. Советская  (остановка)

	2
	-

	3
	-

	2030 год реализации мероприятия

	1
	-

	2
	-

	3
	-

	2031 год реализации мероприятия

	1
	-

	2
	-

	3
	-


*Благоустройство территории за счет внебюджетных средств.
Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очерёдности общественных территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.
Постоянно действующая общественная комиссия по координации хода реализации, данной муниципальной программы сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района, имеет право исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района.
Главный специалист администрации

сельского поселения Союз Четырех Хуторов
Гулькевичского района                                                                Н.М. Сироткина

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к паспорту муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории сельского поселения
Гулькевичского района
на 2026-2031 годы
Перечень
дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района, включённых для благоустройства в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на территории сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района на 2026-2031 годы
	№ п/п
	Адрес

	2026 год реализации мероприятия

	1
	-

	2
	-

	3
	-

	2027 год реализации мероприятия

	1
	-

	2
	-

	3
	-

	2028 год реализации мероприятия

	1
	-

	2
	-

	3
	-

	2029 год реализации мероприятия

	1
	-

	2
	-

	3
	-

	2030 год реализации мероприятия

	1
	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: х. Чаплыгин пр. 35-лет Победы 4

	2
	-

	3
	-

	2031 год реализации мероприятия

	1
	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: х. Чаплыгин пр. 35 – лет Победы 6

	2
	-

	3
	-


Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.
Постоянно действующая общественная комиссия по координации хода реализации, данной муниципальной программы сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района, имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района.

Постоянно действующая общественная комиссия по координации хода реализации, данной муниципальной программы сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района, имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой.
Главный специалист администрации

сельского поселения Союз Четырех Хуторов 
Гулькевичского района                                                              Н.М. Сироткина

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к паспорту муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории сельского поселения
Гулькевичского района на 2026-2031 годы
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2031 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными ими соглашениями с органом местного самоуправления*
	№ п/п
	Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков
	Кадастровый номер земельного участка
	Собственник
(пользователь)

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


*В результате проведенной инвентаризации, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2028 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными ими соглашениями с органом местного самоуправления не выявлено. В случае выявления таких объектов, они будут включены муниципальную программу сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района «Формирование современной городской среды» на территории  сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района на 2026-2031 годы дополнительно.
Главный специалист администрации

сельского поселения Союз Четырех Хуторов
Гулькевичского района                                                                                                                                        Н.М. Сироткина

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к паспорту муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории сельского поселения
Гулькевичского района на 2026-2031 годы
Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения мероприятий
	Ожидаемые результаты

	1.
	Обследование территории:
	31 декабря 2028 года
	Паспорт благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки

	1.
	Территории улиц сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района
	
	

	2.
	Заключение соглашения с собственниками (пользователями) домов (землепользователями земельных участков) об их благоустройстве
	По результатам инвентаризации
	Соглашения о благоустройстве


Главный специалист администрации 
сельского поселения Союз Четырех Хуторов 
Гулькевичского района                                                                                                                                    Н.М Сироткина 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к паспорту муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории сельского поселения
Гулькевичского района
на 2026-2031 годы
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий и информация о доле участия заинтересованных лиц и выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка, замена скамеек, урн для мусора.
Выполнение минимального перечня работ по благоустройству предусматривает трудовое участие заинтересованных лиц.

Трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселения. Например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта); предоставление строительных материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

Доля трудового участия заинтересованных лиц и выполнении работ должна составлять не менее 10 процентов заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие может быть предоставлен отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием 
граждан, фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.
Главный специалист администрации

сельского поселения Союз Четырех Хуторов
Гулькевичского района                                                                 Н.М. Сироткина

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к паспорту муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории сельского поселения
Гулькевичского района
на 2026-2031 годы
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий и информация о доле участия заинтересованных лиц и выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

устройство, оборудование автомобильных парковок;

высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;

устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;

иные виды работ.

Выполнение работ в рамках дополнительного перечня работ муниципальной программы реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству предусматривает как трудового, так и финансового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.
Трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселения. Например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта); предоставление строительных материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

Доля трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству должна составлять процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.
Доля финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, составляет не менее 20 % от стоимости выполнения работ по благоустройству.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие может быть предоставлен отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Главный специалист администрации
сельского поселения Союз Четырех Хуторов
Гулькевичского района                                                                Н.М. Сироткина
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к паспорту муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории сельского поселения
Гулькевичского района
на 2026-2031 годы
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ:
	№
	Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ
	Единица измерения
	Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (тыс. руб.)

	1
	Строительство внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с асфальтобетонным покрытием
	1м2
	С бордюром

1550

Без бордюра

905

	2
	Строительство тротуара (пешеходной дорожки) с асфальтобетонным покрытием
	1м2
	С бордюром

1300

Без бордюра

900

	3
	Устройство тротуарной плитки
	1 кв.м.
	С бордюром

1800

Без бордюра

1400

	4
	Стоимость скамейки
	1 штук
	11000

	5
	Стоимость урны для мусора
	1 штук
	3000

	6
	Стоимость наружного освещения 
	1 штука
	По опорам

1060

Над подъездом

700

	7
	Стоимость светильника
	1 штука
	2700

	8
	Посадка зеленых насаждений:
-деревьев

-кустарника
	штука
	1335

600

	9
	Посев газона
	1 кв.м.
	405

	10
	Создание цветника
	1 кв.м.
	1200


Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ:

	№ п/п
	Наименование норматива финансовых затрат
	Единица измерения
	Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (тыс. руб.)

	1
	Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (газон естественный травяной покров)

	м2
	0,231

	2
	Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (цветник)

	м2
	0,199

	3
	Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (деревья лиственные)

	штук
	1,263

	4
	Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (кустарник)

	штук
	0,437

	5
	Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (деревья субтропические)

	штук
	2,084

	6
	Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (деревья хвойные)

	штук
	2,084

	7
	Стоимость работ по созданию (посадке) зеленых насаждений (кустарники)

	штук
	0,437


Главный специалист администрации 
сельского поселения Союз Четырех Хуторов
Гулькевичского района                                                                Н.М. Сироткина
